## Slide 1
Proyecto de aplicaciones de titulo (APT) - Fase 1: Definición de Proyecto
TEA-yudo
Plataforma web en de integración escolar (PIE) y el apoyo a niños con trastorno del espectro autista (TEA) en la educación pública.
Cristóbal Ávila - Carlos Peña - Rolando Fierro
Ingenieria en informatica - Duoc Uc

## Slide 2
ÍNDICE
Definición e impacto
Perfil de egreso e intereses
Factibilidad y riesgos
Objetivos
Metodología de trabajo
Plan de trabajo e hitos
Evidencia del proyecto

## Slide 3
DEFINICIÓN E IMPACTO
Plataforma web accesible que combina un tablero de comunicación por pictogramas (API ARASAAC) con un sistema de bitácora y seguimiento profesional para equipos PIE, apoyando a niños TEA en su comunicación, rutina diaria y manejo de crisis.
¿En qué consiste el proyecto?
Comunicación
Inclusión
Rutina y Crisis
Bitácora profesional
Fortalece la comunicación funcional cotidiana del niñ@ con docentes, especialistas y familia.
Aporta herramientas al equipo PIE, hoy limitado, para incluir mejor a estudiantes TEA.
Apoya la gestión de rutinas diarias y el manejo de momentos de crisis del estudiante.
Registra historial y avances diarios de cada niñ@ para la toma de decisiones pedagógicas.

## Slide 4
PERFIL DE EGRESO E INTERESES
Gestionar proyectos informáticos
Competencias de la carrera aplicadas y su conexión con nuestros intereses profesionales
Construir modelos de datos escalables
Modelar arquitectura de software
Programar rutinas y consultas de BD
Ejecutar pruebas de calidad
Resolver vulnerabilidades sistemáticas
Relación con nuestros intereses profesionales
Desarrollo de software full-stack
Arquitectura de soluciones web
Integración de servicios mediante APIs
Diseño de interfaces accesibles
Trabajo con datos sensibles bajo normativa vigente

## Slide 5
OBJETIVOS
Desarrollar una plataforma web accesible e integral para la gestión del PIE y el apoyo a niños con TEA, combinando comunicación aumentativa por pictogramas (ARASAAC) con un sistema de bitácora profesional que optimice la inclusión, la rutina y la toma de decisiones pedagógicas.
Objetivo general
Objetivos específicos
Diseñar el modelo arquitectónico y de datos escalable y seguro para usuarios, comunicación e historiales clínicos/pedagógicos.
Integrar la API de ARASAAC para construir y personalizar frases, rutinas e indicadores emocionales en tiempo real.
Implementar estándares de seguridad para proteger datos sensibles de menores según normativas vigentes.
Desarrollar una interfaz web centrada en la accesibilidad e inclusión para niños y profesionales.
Programar el sistema de bitácora y consulta de BD para registrar avances e incidencias, con reportes para el equipo PIE
Ejecutar las pruebas de calidad que aseguren funcionamiento, usabilidad y rendimiento.

## Slide 6
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Ágil e Incremental
Marco de Trabajo
Desarrollo ágil iterativo en Sprints de 2 semanas
01
Levantamiento y Análisis
Historias de usuario y priorización MoSCoW.
Diseño
Arquitectura por capas, MER y wireframes accesibles (WCAG).
Desarrollo
Construcción modular (Login, ARASAAC, Rutinas, Bitácora).
QA y Seguridad
Pruebas unitarias, de integración y análisis OWASP Top 10.
Despliegue y Cierre
Puesta en marcha del MVP y manuales técnicos.
Herramientas: GitHub (control de versiones) + Kanban (gestión de tareas)
Roles y Responsabilidades
Rolando Fierro
Líder de Proyecto / QA
Planificación, administración del tablero Kanban, diseño y ejecución del plan de pruebas, y auditoría de vulnerabilidades/seguridad.
Cristóbal Ávila
Desarrollador Frontend / UX
Diseño de wireframes/prototipos navegables, interfaces accesibles e integración de la API de ARASAAC.
Carlos Peña
Desarrollador Backend / BBDD
Diseño e implementación del modelo relacional, desarrollo de API interna, módulo de bitácora y control de acceso por roles.
02
03
04
05

## Slide 7
  Fase 1 (Semanas 1 a 4): Levantamiento de requisitos, diseño de base de datos, arquitectura y prototipos navegables.
  Fase 2 (Semanas 5 a 13): Desarrollo de módulos clave (Login, Tablero ARASAAC, Rutinas y Bitácora PIE) y pruebas continuas.
  Fase 3 (Semanas 14 a 18): Seguridad, despliegue en servidor, manuales de usuario y cierre del proyecto.
Gestión y Control: Sprints iterativos, tablero Kanban en GitHub y sincronización semanal del equipo.
Hitos por Fases del Semestre (18 Semanas):
PLAN DE TRABAJO E HITOS

## Slide 8
CARTA GANTT
Plan de trabajo — 18 semanas
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
01
Definición y Diseño
Semanas 1 a 4
Planificación y requerimientos PIE/TEA
Modelo de datos y arquitectura
Wireframes y prototipo navegable (UI/UX)
02
Desarrollo y QA
Semanas 5 a 13
Autenticación y control de acceso
Tablero con API ARASAAC y Rutinas
Bitácora, reportes y seguridad de datos
Pruebas continuas de integración
03
Cierre y Despliegue
Semanas 14 a 18
Despliegue de la versión demostrativa
Pruebas finales y auditoría de seguridad
Manual de usuario y documentación técnica

## Slide 9
EVIDENCIAS DEL PROYECTO
01
Evidencias de avance
Documento de Especificación y Levantamiento de Requerimientos
Contexto PIE/TEA, criterios de aceptación y priorización de requerimientos.
Documento de Arquitectura y Modelo de Datos
Arquitectura por capas, diagramas de componentes y Modelo Entidad-Relación.
Mockups y Prototipo Navegable (UI/UX)
Wireframes y prototipo del tablero de pictogramas, bitácora y perfiles.
02
Evidencias finales
Plataforma Web Desplegada y Funcional
Enlace público con tablero de pictogramas, autenticación, rutinas y bitácora integrados.
Informe de Pruebas de Calidad (QA) y Seguridad
Resultados de pruebas unitarias, integración, usabilidad y revisión de vulnerabilidades.
Manual de Usuario y Documentación Técnica
Guía para profesionales PIE/docentes y documentación de arquitectura y despliegue.

## Slide 10
¡MUCHAS GRACIAS!