}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristobal Avila - Carlos Peña - Rolando Fierro |
| --- | --- |
| Rut | 21.804.025-k - 25.320.600-4 - 21.544.606-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DuocUc San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TEA - yudo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Diseño de software, gestión de proyecto, encontrar vulnerabilidades, revisar y crear requerimientos, |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Buscamos ayudar a los nIñ@s TEA principalmente en lo que es la educación pública ya que hay una brecha muy alta en el cual falta apoyo en general su aprendizaje e inclusión, donde los especialista no contiene tantas herramientas para poder ayudar a dichos niñ@s, ofrecemos hacer una página web, derecho a cambios, donde pueda fortalecer tanto la inclusión al niñ@, comunicación, su rutina diaria y manejo de crisis, como también la gestión y seguimiento profesional tipo bitácora donde se puedan registrar historial y avances diarios de cada niñ@. Todo esto nos aporta poder gestionar un proyecto, diseño de interfaz, consumo e integraciones de APIs y desarrollo bajo arquitectura. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Esperamos ayudar a los niños con esta condición que enfrentan barreras severas en la comunicación funcional cotidiana con sus compañeros, profesores e incluso familiares. Planeamos abordar los equipos de programa de integración escolar (PIE) los cuales sufren de falta de herramientas tecnológicas para evaluar la evolución de estos estudiantes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se vincula directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige articular en un mismo producto las competencias técnicas y de gestión propias de la carrera. La plataforma TEA-yudo requiere levantar y validar requerimientos con usuarios reales (equipos PIE, docentes y apoderados), diseñar un modelo de datos escalable que soporte bitácoras clínicas y pedagógicas, construir el modelo arquitectónico de la solución, programar rutinas y consultas para manipular la información almacenada, e integrar servicios externos mediante APIs |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de software full-stack, la arquitectura de soluciones web, la integración de servicios mediante APIs y el diseño de interfaces accesibles. TEA-yudo permite ejercitar todas esas líneas en un mismo proyecto: consumo e integración de la API de ARASAAC, diseño de una base de datos relacional para seguimiento longitudinal, aplicación de estándares de accesibilidad (WCAG) y trabajo con datos sensibles bajo normativa vigente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre: el semestre tiene 18 semanas distribuidas en tres fases. El alcance se acotó deliberadamente a un MVP funcional c), dejando fuera del alcance funcionalidades deseables pero no esenciales, como la app móvil nativa o el módulo de reportes analíticos avanzados. Horas asignadas a la asignatura: las horas de la asignatura, sumadas al trabajo autónomo del equipo, permiten una carga estimada de desarrollo suficiente para el MVP definido, considerando que el trabajo se reparte entre tres integrantes con responsabilidades diferenciadas. Materiales requeridos: todos los recursos necesarios son de bajo costo o gratuitos: Equipos personales de los integrantes Tecnologías open source (framework web, base de datos relacional) API de ARASAAC, de acceso público y gratuito bajo licencia Creative Commons Repositorio Git para control de versiones Herramientas de diseño y prototipado en versión gratuita Hosting en plataformas con capa gratuita para el despliegue de demostración Factores externos que facilitan su desarrollo: Disponibilidad pública y documentada de la API de ARASAAC, con un banco de pictogramas ya consolidado y validado en el ámbito educativo Interés previo de equipos PIE en contar con herramientas digitales de registro Experiencia acumulada del equipo en asignaturas anteriores de desarrollo web y bases de datos Factores externos que dificultan su desarrollo y soluciones: Manejo de datos sensibles de menores ¦ Trabajar con datos anonimizados o ficticios durante el desarrollo Compatibilidad de horarios entre los tres integrantes ¦ Tareas asignadas por responsable y reuniones de sincronización acotadas |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web accesible e integral para la gestión del Programa de Integración Escolar (PIE) y el apoyo a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación pública, combinando herramientas de comunicación aumentativa basada en pictogramas (ARASAAC) con un sistema de seguimiento y bitácora profesional para optimizar la inclusión, la rutina y la toma de decisiones pedagógicas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar el modelo arquitectónico y de datos escalable y seguro para soportar la gestión de usuarios, el historial de comunicación cotidiana y las bitácoras clínicas/pedagógicas de los estudiantes TEA. Desarrollar la interfaz de usuario web centrada en la accesibilidad e inclusión, adaptada para facilitar la interacción de los niños con el tablero de comunicación de pictogramas y la gestión diaria por parte de los profesionales. Integrar la API de ARASAAC dentro del módulo de comunicación funcional para permitir la construcción y personalización de frases, rutinas e indicadores de regulación emocional en tiempo real. Programar el sistema de bitácora y consultas de base de datos para registrar, manipular y consolidar el historial de uso, avances e incidencias de los estudiantes, facilitando la visualización de reportes al equipo PIE. Implementar medidas y estándares de seguridad de software para proteger la información personal y los datos sensibles de los menores según la normativa vigente. Ejecutar pruebas de calidad de software (QA) sobre la plataforma para asegurar el correcto funcionamiento, usabilidad y rendimiento de las rutinas desarrolladas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Etapa 1 – Levantamiento y análisis (Fase 1). Investigación del contexto TEA y del funcionamiento de los equipos PIE, revisión de normativa (Decreto 170, Ley 21.719), entrevistas o encuestas a profesionales, definición del backlog de requerimientos funcionales y no funcionales, y priorización MoSCoW. Etapa 2 – Diseño (Fase 1 – inicio Fase 2). Modelado de datos (MER y modelo relacional), definición de la arquitectura por capas, diseño de wireframes y prototipo navegable bajo criterios WCAG, y definición del modelo de seguridad y control de acceso por rol. Etapa 3 – Desarrollo incremental (Fase 2). Sprints de dos semanas, cada uno con planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva. Los incrementos se organizan por módulo: autenticación y perfiles → tablero de comunicación con ARASAAC → gestión de rutinas → bitácora y registro de avances → reportes. Etapa 4 – Pruebas y aseguramiento de calidad (Fase 2 – Fase 3). Pruebas unitarias, pruebas de integración de la API, pruebas de usabilidad con usuarios o representantes, revisión de vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10) y corrección de hallazgos. Etapa 5 – Despliegue, documentación y cierre (Fase 3). Despliegue de la versión demostrativa, elaboración de documentación técnica y manual de usuario, preparación de la presentación final y entrega de evidencias. Herramientas de gestión: tablero Kanban para el seguimiento de tareas, Git/GitHub para control de versiones con ramas por funcionalidad, y reuniones de sincronización semanales. Integrante; Rol principal; Responsabilidades. Rolando Fierro; Lider de proyecto/QA; Planificación y control del avance, administración del tablero de tareas, elaboración de documentación, diseño y ejecución del plan de pruebas, revisión de vulnerabilidades y coordinación con la contraparte. Cristobal Avila; Desarrollador Fronted/UX; Diseño de wireframes y prototipos, desarrollo de la interfaz web bajo criterios de accesibilidad, implementación del tablero de comunicación con pictogramas e integración del consumo de la API de ARASAAC. Carlos Peña; Desarrollador Backend/BBDD; Diseño e implementación del modelo de datos, desarrollo de la API interna, programación de consultas y rutinas de la bitácora, implementación de autenticación, control de acceso por rol y medidas de seguridad de datos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 de cada 1 |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |
| Avance | Historias de Usuario y Backlog de Producto | Documento que detalla el contexto PIE/TEA mediante historias de usuario priorizadas en el Product Backlog, junto con sus criterios de aceptación y la clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales. | Permite gestionar el alcance del software de forma iterativa e incremental, garantizando que cada historia de usuario entregada en los sprints responda a las necesidades pedagógicas y operativas del equipo PIE, ajustándose a los cambios que surjan durante el desarrollo. |
| Avance | Documento de Arquitectura de Software y Modelo de Datos | Especificación técnica que incluye la arquitectura por capas, diagramas de componentes, el Modelo Entidad-Relación (MER), modelo relacional normalizado. | Establece los cimientos técnicos, la escalabilidad de la base de datos y la viabilidad de la integración con la API de ARASAAC antes de avanzar en el desarrollo. |
| Avance | Mockups y Prototipo Navegable de Alta Fidelidad (UI/UX) | Conjunto de wireframes y prototipos interactivos de las interfaces de usuario (tablero de pictogramas, bitácora y perfiles). | Permite validar el diseño visual y la experiencia de usuario inclusiva de manera temprana con la contraparte antes de la codificación completa. |
| Final | Plataforma Web Desplegada y Funcional (Software Final) | Enlace público a la plataforma web operativa en hosting de demostración, con el tablero de pictogramas, autenticación, módulo de rutinas y bitácora de seguimiento integrados. | Es el entregable central del proyecto; evidencia la construcción exitosa de la solución completa para los usuarios finales. |
| Final | Informe de Pruebas de Calidad (QA) y Análisis de Seguridad | Informe técnico con los resultados de pruebas unitarias, de integración, usabilidad y la revisión de vulnerabilidades. | Demuestra que el software es seguro, confiable y cumple con los estándares técnicos y éticos requeridos por la industria. |
| Final | Manual de Usuario y Documentación Técnica del Sistema | Guía de uso interactiva para profesionales PIE/docentes y documentación técnica de arquitectura, dependencias y despliegue para futuros mantenedores. | Asegura la usabilidad del sistema por parte del equipo educativo y facilita el mantenimiento y soporte técnico de la plataforma a largo plazo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación del proyecto | Definición de alcance, backlog, roles, carta Gantt y configuración del tablero de tareas | Notebook, herramienta Kanban, plantillas Duoc | 1 semana | Cristobal/Rolando | Facilitador: experiencia previa del equipo. Dificultad: coordinación de horarios |
| Revisar y crear requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Investigación de contexto TEA/PIE, entrevistas a profesionales, redacción de historias de usuario y criterios de aceptación | Formularios en línea, normativa Decreto 170, contacto con establecimiento | 2 semanas | Cristobal/Rolando | Dificultad: disponibilidad de los profesionales PIE. Solución: instrumentos asíncronos (meet, zoom)) |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Elaboración del MER, modelo relacional, normalización y diccionario de datos | GCP,AWS | 2 semanas | Carlos Peña | Debe contemplar escalabilidad y trazabilidad histórica |
| Construir el modelo arquitectónico | Diseño de arquitectura | Definición de arquitectura por capas, stack tecnológico, diagramas de componentes y despliegue | Bizagi | 2 semanas | Carlos/Rolando | Facilitador: uso de tecnologías ya conocidas por el equipo |
| Desarrollar interfaz | Prototipar | Wireframes y prototipo navegable bajo criterios WCAG para niños y profesionales | Claude Design | 2 semanas | Cristobal Avila | Requiere validación con la contraparte antes de codificar |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo módulo de autenticación y perfiles | Implementación de registro, login, roles y control de acceso | Vscode, framework | 2 semanas | Carlos Peña | Base para el resto de los módulos |
| Implementar soluciones | Desarrollo módulo de comunicación con pictogramas | Integración de la API de ARASAAC, tablero de pictogramas, construcción y personalización de frases | API ARASAAC, IDE, Git | 3 semanas | Cristobal Avila | Dificultad: latencia o caída de la API. Solución: caché local |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo módulo de rutinas diarias | Creación, edición y visualización de rutinas y agendas visuales por estudiante | IDE, framework web, BD | 2 semanas | Carlos/Cristobal | Debe ser configurable por el profesional PIE |
| Programar consultas y rutinas de BD | Desarrollo módulo de bitácora y reportes | Registro de avances e incidencias, consultas de consolidación y visualización de reportes para el equipo PIE | Motor de BD, IDE | 2 semanas | Carlos Peña | Núcleo del valor para el equipo PIE |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Implementación de seguridad y protección de datos | Cifrado, validación de entradas, gestión de sesiones, revisión OWASP Top 10 y cumplimiento normativo | Herramientas de análisis estático, guías OWASP | 3 semanas | Carlos/Rolando | Crítico por tratarse de datos de menores |
| Realizar pruebas de calidad | Ejecución del plan de pruebas | Pruebas unitarias, de integración, de usabilidad y de rendimiento; registro y corrección de hallazgos | Framework de testing, checklist de usabilidad | 5 semanas(distribuidas durante todo el proyecto) | Rolando Fierro | Se ejecuta en paralelo al desarrollo |
| Implementar soluciones sistémicas | Despliegue de la plataforma | Configuración del entorno de producción y publicación de la versión demostrativa | Hosting con capa gratuita, dominio de prueba | 2 semanas (asumiendo problemas de productivizacion) | Carlos Peña | Facilitador: servicios gratuitos de despliegue |
| Comunicar en forma oral y escrita | Documentación y presentación final | Documentación técnica, manual de usuario, informe final y preparación de la defensa | Procesador de texto, herramienta de presentaciones | 3 semanas(distribuidas durante todo el proyecto) | todos | Avanzar la documentación en paralelo al desarrollo |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 |
| Planificación del proyecto | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipar |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de autenticación y perfiles |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de comunicación con pictogramas |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de rutinas diarias |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de bitácora y reportes |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad y protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Ejecución del plan de pruebas |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x |  |  |
| Despliegue de la plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Documentación y presentación final | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.