Anexo — Artefactos del Proyecto APT: TEA-yudo

07/10/2026

Cristobal Ávila

Carlos Peña

Rolando Fierro

## Opción 2: Marco Ágil (Scrum)

El equipo inició con un tablero Kanban continuo y, para optimizar el ciclo de desarrollo, hizo la transición a Scrum gestionado en JIRA, con sprints iterativos de 2 semanas, ceremonias de planificación, Definition of Done (DoD) y control de Sprint Backlog por integrante. Por eso corresponde la Opción 2 (Ágil) completa, con sus 7 documentos.

# Product Vision

Problema: Existe una brecha importante de herramientas digitales de apoyo e inclusión para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación pública. Los equipos de Programa de Integración Escolar (PIE) cuentan con recursos limitados para registrar avances, gestionar rutinas diarias y facilitar la comunicación funcional de los estudiantes, dependiendo muchas veces de material físico disperso o registros manuales no estandarizados.

Usuarios

- Niños y niñas con TEA — usuarios directos del tablero de comunicación por pictogramas.

- Profesionales PIE y docentes — usuarios del módulo de bitácora, rutinas y seguimiento.

- Apoderados — acceso de consulta al progreso y rutina de sus hijos/as.

Propuesta de valor: Para los equipos PIE y las familias que necesitan apoyar la comunicación y el seguimiento de un estudiante con TEA, TEA-yudo es una plataforma web accesible que combina un tablero de comunicación aumentativa (pictogramas ARASAAC con lectura en voz alta) con una bitácora digital centralizada. A diferencia de los registros manuales o el material físico de comunicación, TEA-yudo centraliza la comunicación y el historial de seguimiento en un solo lugar, accesible, con caché local que funciona aunque falle la conexión a internet.

# Product Backlog priorizado

El backlog se ordenó con la técnica MoSCoW.

Autenticación, roles y perfil del estudiante van primero porque son la base de los demás módulos. Luego vienen la comunicación con pictogramas y la bitácora, que son el núcleo de valor del producto.

1. Historias de usuario funcionales

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | Epica |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-29 | Como profesional PIE, docente o apoderado, quiero registrarme e iniciar sesión con correo y contraseña para acceder de forma segura a la información de mis estudiantes. | Must | E5 Autenticación y perfiles |
| SCRUM-30 | Como administrador, quiero asignar roles (profesional PIE, docente, apoderado) para que cada persona vea y edite solo la información que le corresponde. | Must | E5 Autenticación y perfiles |
| SCRUM-31 | Como profesional PIE, quiero crear y editar el perfil de cada estudiante TEA para personalizar sus herramientas y hacer su seguimiento. | Must | E5 Autenticación y perfiles |
| SCRUM-33 | Como estudiante TEA, quiero un tablero con pictogramas organizados por categorías para comunicar lo que necesito a compañeros, profesores y familia. | Must | E6 Comunicación ARASAAC |
| SCRUM-39 | Como profesional PIE, quiero registrar avances, observaciones e incidencias diarias en la bitácora de cada estudiante para llevar un seguimiento ordenado y compartido. | Must | E8 Bitácora y reportes |
| SCRUM-34 | Como estudiante TEA, quiero juntar varios pictogramas en una barra de frase para expresar ideas completas. | Must | E6 Comunicación ARASAAC |
| SCRUM-40 | Como profesional PIE o docente, quiero ver el historial de un estudiante filtrando por fecha y tipo para entender su evolución en el tiempo. | Must | E8 Bitácora y reportes |
| SCRUM-36 | Como estudiante TEA, quiero indicar cómo me siento con pictogramas de emociones y pedir una pausa o ayuda para anticipar y manejar momentos de crisis. | Should | E6 Comunicación ARASAAC |
| SCRUM-37 | Como profesional PIE, quiero armar la rutina diaria de un estudiante con pictogramas y horario para darle anticipación y estructura a su jornada. | Should | E7 Rutinas diarias |
| SCRUM-38 | Como estudiante TEA, quiero ver mi rutina del día y marcar cada paso al terminarlo para saber qué viene después y sentirme seguro. | Should | E7 Rutinas diarias |
| SCRUM-35 | Como profesional PIE, quiero elegir qué pictogramas y categorías ve cada estudiante y crear frases frecuentes para adaptar el tablero a su nivel comunicativo. | Should | E6 Comunicación ARASAAC |
| SCRUM-41 | Como coordinador/a PIE, quiero ver reportes por estudiante y por curso para tomar decisiones pedagógicas basadas en datos. | Should | E8 Bitácora y reportes |

# Sprint Backlog

Se planificó el trabajo completo del proyecto en 8 sprints de 2 semanas dentro de JIRA (proyecto SCRUM), del 12 de agosto al 25 de noviembre. A la fecha, los Sprints 1 a 3 están completados, el Sprint 4 se encuentra en revisión de cierre y los Sprints 5 a 8 están planificados

Sprint 1 — 12 ago al 26 ago

#### Planificación, levantamiento de requerimientos y MER · Completado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-17 | Definir alcance del MVP y roles del equipo | E1 · Gestión del proyecto | Finalizado | RM |
| SCRUM-18 | Elaborar carta Gantt del proyecto (15 semanas) | E1 · Gestión del proyecto | Finalizado | RM |
| SCRUM-19 | Configurar tablero Jira y repositorio GitHub con ramas por funcionalidad | E1 · Gestión del proyecto | Finalizado | RM |
| SCRUM-20 | Investigar contexto TEA/PIE y normativa (Decreto 170, Ley 21.719) | E2 · Levantamiento de requerimientos | Finalizado | RM |
| SCRUM-21 | Realizar entrevistas/encuestas a profesionales PIE | E2 · Levantamiento de requerimientos | Finalizado | C |
| SCRUM-22 | Redactar historias de usuario, criterios de aceptación y priorizar (MoSCoW) | E2 · Levantamiento de requerimientos | Finalizado | RM |
| SCRUM-23 | Diseñar MER y modelo relacional normalizado | E3 · Arquitectura y modelo de datos | Finalizado | CA |

### Sprint 2 — 26 ago al 10 sep

#### Arquitectura, prototipo UI/UX, plan de pruebas y login · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-24 | Elaborar diccionario de datos | E3 · Arquitectura y modelo de datos | Finalizado | CA |
| SCRUM-26 | Diseñar wireframes (tablero de pictogramas, rutinas, bitácora, perfiles) | E4 · Diseño UI/UX y prototipo | Finalizado | C |
| SCRUM-27 | Construir prototipo navegable de alta fidelidad bajo criterios WCAG | E4 · Diseño UI/UX y prototipo | Finalizado | C |
| SCRUM-28 | Validar prototipo con la contraparte PIE | E4 · Diseño UI/UX y prototipo | Finalizado | C |
| SCRUM-29 | HU: Registro e inicio de sesión de usuarios | E5 · Autenticación y perfiles | Finalizado | CA |
| SCRUM-46 | Elaborar plan de pruebas | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | Finalizado | RM |

### Sprint 3 — 9 sep al 23 sep

#### Roles y perfiles, integración ARASAAC, tablero de pictogramas · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-30 | HU: Gestión de roles y control de acceso | E5 · Autenticación y perfiles | Finalizado | CA |
| SCRUM-31 | HU: Crear y gestionar el perfil del estudiante TEA | E5 · Autenticación y perfiles | Finalizado | CA |
| SCRUM-32 | Integrar API de ARASAAC con caché local | E6 · Comunicación con pictogramas | Finalizado | C |
| SCRUM-33 | HU: Tablero de comunicación con pictogramas | E6 · Comunicación con pictogramas | Finalizado | C |
| SCRUM-45 | Crear set de datos ficticios/anonimizados para desarrollo y pruebas | E9 · Seguridad y protección de datos | Finalizado | CA |

### Sprint 4 — 23 sep al 7 oct

#### Frases, personalización, emociones, rutinas e inicio de bitácora · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-34 | HU: Construir frases combinando pictogramas | E6 · Comunicación con pictogramas | Finalizado | C |
| SCRUM-35 | HU: Personalizar el tablero de cada estudiante | E6 · Comunicación con pictogramas | Finalizado | C |
| SCRUM-36 | HU: Indicador de emociones y regulación emocional | E6 · Comunicación con pictogramas | En Revision | C |
| SCRUM-37 | HU: Crear y editar rutinas/agendas visuales por estudiante | E7 · Rutinas diarias | En Revision | CA |
| SCRUM-38 | HU: Ver mi rutina del día y marcar pasos completados | E7 · Rutinas diarias | En Revision | C |
| SCRUM-39 | HU: Registrar avances e incidencias diarias en la bitácora | E8 · Bitácora y reportes | En Revision | CA |
| SCRUM-47 | Ejecutar pruebas unitarias por módulo | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | En Revision | RM |
| SCRUM-48 | Pruebas de integración (incluye API ARASAAC y caché) | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | En Revision | RM |

### Sprint 5 — 7 oct al 21 oct

#### Historial, reportes, cifrado y validación de entradas · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-40 | HU: Consultar el historial de un estudiante | E8 · Bitácora y reportes | Pendiente | CA |
| SCRUM-41 | HU: Reportes consolidados de avance para el equipo PIE | E8 · Bitácora y reportes | Pendiente | CA |
| SCRUM-42 | Implementar cifrado de datos sensibles y gestión segura de sesiones | E9 · Seguridad y protección de datos | Pendiente | CA |
| SCRUM-43 | Implementar validación de entradas y protección contra inyección/XSS | E9 · Seguridad y protección de datos | Pendiente | CA |

### Sprint 6 — 21 oct al 4 nov

#### OWASP, usabilidad y entorno de producción · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-44 | Revisión OWASP Top 10 y cumplimiento Ley 21.719 | E9 · Seguridad y protección de datos | Pendiente | RM |
| SCRUM-49 | Pruebas de usabilidad y accesibilidad con usuarios | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | Pendiente | RM |
| SCRUM-52 | Contenedorización con Docker y despliegue del entorno de producción (hosting, BD, HTTPS, dominio) | E11 · Despliegue de plataforma | Pendiente | CA |

### Sprint 7 — 4 nov al 18 nov

#### Rendimiento, informe QA, publicación de la demo, manual y documentación técnica · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-50 | Pruebas de rendimiento | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | Pendiente | RM |
| SCRUM-51 | Elaborar Informe de QA y Análisis de Seguridad | E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad | Pendiente | RM |
| SCRUM-53 | Publicar versión demostrativa de la plataforma | E11 · Despliegue de plataforma | Pendiente | CA |
| SCRUM-54 | Redactar manual de usuario (profesionales PIE, docentes, apoderados) | E12 · Documentación y presentación final | Pendiente | C |
| SCRUM-55 | Redactar documentación técnica (arquitectura, API, dependencias, despliegue) | E12 · Documentación y presentación final | Pendiente | CA |

### Sprint 8 — 18 nov al 25 nov

#### Informe final y defensa · Planificado

| ID | Tarea | Épica | Epica | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-56 | Elaborar informe final, sección de innovación/valor agregado y preparación de la defensa | E12 · Documentación y cierre | Pendiente | RM |

# Definition of Done

Un ítem del Sprint Backlog se considera terminado cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Código revisado por al menos otro integrante del equipo antes de integrarse.

- La funcionalidad cumple con el contraste y tamaño de elementos táctiles según WCAG AA (relevante para el tablero infantil).

- Se probó en los navegadores/dispositivos objetivo, incluyendo tablets de gama baja.

- Si depende de la API de ARASAAC, se verificó que funcione también desde caché local (Service Worker) sin conexión.

- Si el dato es sensible (ficha del estudiante, bitácora), pasa por el flujo de cifrado y control de acceso por rol definido — aplicable una vez cerrado el módulo de seguridad.

- Sin errores críticos visibles en consola del navegador.

- La tarjeta se movió a "Listo" en el Sprint Board de JIRA con la evidencia (captura o enlace) adjunta.

# Documento de diseño

El diseño de la solución ya está distribuido en los siguientes artefactos entregados durante el proyecto:

| Artefacto | Herramienta | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Mockups y prototipo navegable | Figma / Balsamiq | Vistas del tablero de pictogramas, módulo de bitácora y perfiles de usuario, validadas bajo estándares WCAG |
| Modelo Entidad-Relación (MER) | Notación de Chen (.drawio) | 10 entidades, 14 relaciones, cardinalidades y atributos del dominio (usuarios, estudiantes, pictogramas, frases, rutinas, bitácora) |
| Modelo relacional | Script SQL Server | 12 tablas con PK/FK, restricciones CHECK e índices, derivadas directamente del MER |
| Diagrama de arquitectura | Mermaid (en README técnico) | Arquitectura en capas: presentación (frontend + Web Speech API), integración externa (ARASAAC + Service Worker) y persistencia (LocalStorage actual → SQL Server central en integración) |
| Manual técnico / instalación local | README del repositorio | Stack técnico, variables de configuración y pasos para levantar el proyecto localmente |

# Evidencia de retrospectivas

Qué funcionó bien

- Buena comunicación y sinergia interna del equipo, con aportes constantes de ideas.

- El uso de recursos abiertos como la API pública y documentada de ARASAAC agilizó el prototipo inicial y evitó desvíos en los tiempos de diseño del catálogo gráfico.

- La división clara de roles técnicos (Frontend, Backend/Datos, QA) y el seguimiento continuo en el tablero de gestión.

- Haber acotado el alcance a un MVP desde el inicio, lo que evitó ajustes estructurales al plan de trabajo original.

Qué dificultó el avance

- Compatibilidad de horarios entre integrantes por responsabilidades laborales, que obligó a aplazar sesiones sincrónicas de trabajo.

Qué cambió el equipo a partir de esto

- Se adoptó una modalidad de avance asíncrono, con metas individuales registradas en el tablero de gestión.

- Se agregaron reuniones de integración fuera de horario laboral para consolidar avances sin afectar los plazos de la Carta Gantt.

- Se hizo la transición de Kanban continuo a Scrum en JIRA (sprints de 2 semanas, ceremonias de planificación y Definition of Done), buscando medir el avance de cada integrante de forma más estructurada.

# Plan de pruebas + evidencias

El plan de pruebas está distribuido a lo largo de la épica E10 · Pruebas y aseguramiento de calidad, con una tarea dedicada por tipo de prueba en distintos sprints:

| Sprint | Tarea planificada | Tipo de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 (26 ago–10 sep) | SCRUM-46 · Elaborar plan de pruebas | Planificación de QA | Pendiente |
| Sprint 4 (23 sep–7 oct) | SCRUM-47 · Ejecutar pruebas unitarias por módulo | Unitaria | Pendiente |
| Sprint 4 (23 sep–7 oct) | SCRUM-48 · Pruebas de integración (incluye API ARASAAC y caché) | Integración | Pendiente |
| Sprint 6 (21 oct–4 nov) | SCRUM-49 · Pruebas de usabilidad y accesibilidad con usuarios | Usabilidad / Accesibilidad | Pendiente |
| Sprint 6 (21 oct–4 nov) | SCRUM-44 · Revisión OWASP Top 10 y cumplimiento Ley 21.719 | Seguridad | Pendiente |
| Sprint 7 (4 nov–18 nov) | SCRUM-50 · Pruebas de rendimiento | Rendimiento | Pendiente |
| Sprint 7 (4 nov–18 nov) | SCRUM-51 · Elaborar Informe de QA y Análisis de Seguridad | Informe consolidado | Pendiente |